Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Planning Report

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software
Diseño y Pruebas 2.

Curso 2023 – 2024

| Fecha | Versión |
| --- | --- |
| 24/04/2024 | v1.0.1 |

| Grupo: C1.011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Autores por orden alfabético | Rol | Descripción del rol |
| Abouri, Mohamed - Y7156458E | Developer | Persona encargada de desarrollar el código. |
| Cabello Ranea, Rafael -32094496C | Operador | Encargado de las tareas de campo, de las instalaciones y del mantenimiento de los sistemas de la empresa. |
| Calderón Rodríguez, Francisco Javier - 78233219F | Project Manager | Persona encargada de tomar decisiones de diseño y vigilar el correcto desarrollo |
| Delgado Pallares, David - 29519510E | Tester | Persona encargada de realizar pruebas sobre el código. |
| Ramírez Lara, Iván- 77852382G | Developer | Persona encargada de desarrollar el código. |

Control de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 23/04/2024 | v1.0.0 | Desarrollo de la primera versión. |
| 24/04/2024 | v1.0.1 | Modificación lista de tareas. |

Índice de contenido

1.	Introducción	2

2.	Listado de tareas realizadas	2

3.	Imágenes del desarrollo	4

4.	Estimación de costes	4

- Introducción

En este documento se establecerán todas las tareas que se debe de realizar el Student #4 para cumplir con la entrega, dando una estimación de los costos de estas.

2.    Listado de tareas a realizar

En esta sección se especificarán las tareas que desarrollará en el deliverable el Student #4 para el Deliverable 02. Para cada una se dará una descripción de qué consiste, qué rol la implementará y el tiempo necesario para llevarla a cabo.

| Tarea | Descripción | Funciones | Rol | Tiempo planificado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operaciones con Sponsorships | Implementar las operaciones crear, actualizar, borrar y publicar para la entidad Sponsorship. Permitir el listado y la vista de los detalles de la entidad. | Implementar lo descrito mediante las clases necesarias en el proyecto en Back-End y Front-End. | Developer | 210 minutos |
| Operaciones con Invoice | Implementar las operaciones crear, actualizar, borrar y publicar para la entidad Invoice. Permitir el listado y la vista de los detalles de la entidad. | Implementar lo descrito mediante las clases necesarias en el proyecto en Back-End y Front-End. | Developer | 180 minutos |
| Operaciones con Dashboard | Implementar las operaciones crear, actualizar, borrar y publicar para la entidad Invoice. Permitir el listado y la vista de los detalles de la entidad. | Implementar lo descrito mediante las clases necesarias en el proyecto en Back-End y Front-End. | Developer | 60 minutos |
| Planning report | Listar las tareas que se tienen que llevar a cabo y dar una estimación de costes y tiempo. | Realizar el Planning report individual. | PM | 60 minutos |
| Progress report | Analizar cómo se ha llevado a cabo las tarea planeada, dando recompensas o penalizaciones dependiendo de la calidad que tenga | Realizar el Progress report individual. | PM | 60 minutos. |
| Analysis report | Analizar las decisiones tomadas y los requisitos no cumplidos y justificar un plan de mejora. | Identificar la causa de fallo y buscar un plan de mejora. | PM | 30 minutos |
| Registrarse como Sponsor | Permitir que un usuario se convierta en un Sponsor. | Implementar lo descrito mediante las clases necesarias en el proyecto en Back-End y Front-End. | Developer | 50 minutos |
| Actualizar Perfil Sponsor | Permitir que un usuario actualice su perfil de Sponsor. | Implementar lo descrito mediante las clases necesarias en el proyecto en Back-End y Front-End. | Developer | 45 minutos |
| Operaciones de todos los roles | Permitir a todos los roles ver y listar todas las Sponsorship publicadas | Implementar lo descrito mediante las clases necesarias en el proyecto en Back-End y Front-End. | Developer | 45 minutos |
| Producir un informe de Lint | Utilizar la herramienta correspondiente para generar el informe. | Generar un informe con SonarLint. | Developer | 20 minutos |

- Imágenes del desarrollo

No hay imágenes del desarrollo debido a la rapidez que  ha sido necesaria para el desarrollo de este Sprint.

- Estimación de costes

Una vez establecidas todas las tareas, se debe realizar una estimación del coste de realizar este entregable. Para ello tenemos que tener en cuenta que el Student #4 cambia de rol constantemente para poder realizar las actividades correspondientes.

| Rol | Salario Hora(€) | Tiempo estimado (min) | Coste Estimado (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 30 | 150 | 75 |
| Developer | 20 | 610 | 203’33 |
| Total | ———— | 760 min | 278’33 |