Universidad de Sevilla
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Analysis Report

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software
Diseño y Pruebas 2.

Curso 2023 – 2024

| Fecha | Versión |
| --- | --- |
| 25/05/2024 | v1.3.1 |

| Grupo: C1.011 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Autores por orden alfabético | Rol | Descripción del rol |
| Abouri, Mohamed - Y7156458E | Developer | Persona encargada de desarrollar el código. |
| Cabello Ranea, Rafael -32094496C | Operador | Encargado de las tareas de campo, de las instalaciones y del mantenimiento de los sistemas de la empresa. |
| Calderón Rodríguez, Francisco Javier - 78233219F | Project Manager | Persona encargada de tomar decisiones de diseño y vigilar el correcto desarrollo |
| Delgado Pallares, David - 29519510E | Tester | Persona encargada de realizar pruebas sobre el código. |
| Ramírez Lara, Iván- 77852382G | Developer | Persona encargada de desarrollar el código. |

Control de Versiones

| Fecha | Versión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 16/02/2024 | v1.0.0 | Desarrollo de la primera versión. |
| 23/02/2024 | v1.1.0 | Documento mejorado con el feedback del profesor. |
| 05/03/2024 | v1.1.1 | Mejoras apoyadas en el feedback de los compañeros de equipo. |
| 06/03/2024 | v1.2.1 | Cambios necesarios tras el feedback del profesor para la implementación |
| 25/05/2024 | v1.3.1 | Cambios necesarios tras el feedback del profesor en el último follow-up. |

Índice de contenido

1.	Resumen ejecutivo	2

2.	Introducción	2

3.	Contenido	4

4.	Conclusiones	6

1.   Resumen ejecutivo

Este documento tiene el objetivo de hacer una retrospectiva de todas las tareas que hemos establecido que vamos a realizar en el planning report. Esta nos servirá para descubrir qué tareas se han desarrollado correcta e incorrectamente. De esta forma podremos implantar un plan de mejora con objeto de evitar estos errores en entregas posteriores.

2.    Introducción

Habiendo realizado ya todas las tareas que hemos establecido del sprint planning, es hora de ver cómo ha ido el desarrollo de estas y qué plan de mejora podemos establecer para el siguiente deliverable, evaluando los pros y los contras.

3.    Contenido

En esta entrega, hemos realizado primero los requisitos opcionales tales como el diagrama UML o las partes de la documentación que han sido posibles.

- Pros: Apoyarnos en el feedback del profesor en el esquema UML antes de desarrollar los requisitos de código.

- Contras: al esperar al feedback del profesor, disponemos de muy poco tiempo para la implementación de código.

M-D02-Sponsorship e Invoice: Se han tomado decisiones con respecto a los atributos de tiempo, consultado con el profesor y tras recibir su afirmación se han mantenido:

- Sponsorship: Se permite que el usuario introduzca la fecha de registro con el fin de permitirle añadir los patrocinios formalizados previo a la adquisición de los servicios de la aplicación.

Pros:

  - Más libertad y utilidad para el usuario.

Contras:

  - Más posibilidad de error humano.

- Invoice: Se ha interpretado registration time como el momento en que se acuerda el recibo, y due date como el momento en que se debe abonar al menos un mes después, por lo que due date debe ocurrir después de  registration time.

Pros:

  - Mayor familiaridad y facilidad de comprensión del usuario.

  - Mayor facilidad para llevar constancia de todos los recibos e impagos.

  - Gran flexibilidad para realizar el pago, disponiendo como mínimo de un mes.

Contras:

  - No sigue al pie de la letra el enunciado del entregable.

4.    Conclusiones

En este entregable la mayoría de problemas se han encontrado cuando algunos miembros del grupo han aceptado una pull request y han hecho merge a develop o a main sin revisarla correctamente, lo que ha provocado fallos en el código y complicaciones a la hora del desarrollo para el resto.