Universidad de Sevilla  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

**Planning Report**



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software  
Diseño y Pruebas 2.

Curso 2023 – 2024

| **Fecha** | **Versión** |
| --- | --- |
| 30/04/2024 | v1.0.0 |

| **Grupo: C1.011** | | |
| --- | --- | --- |
| **Autores por orden alfabético** | **Rol** | **Descripción del rol** |
| Abouri, Mohamed - Y7156458E | Developer | Persona encargada de desarrollar el código. |
| Cabello Ranea, Rafael -32094496C | Operador | Encargado de las tareas de campo, de las instalaciones y del mantenimiento de los sistemas de la empresa. |
| Calderón Rodríguez, Francisco Javier - 78233219F | Project Manager | Persona encargada de tomar decisiones de diseño y vigilar el correcto desarrollo |
| Delgado Pallares, David - 29519510E | Tester | Persona encargada de realizar pruebas sobre el código. |
| Ramírez Lara, Iván- 77852382G | Developer | Persona encargada de desarrollar el código. |

**Control de Versiones**

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** |
| --- | --- | --- |
| 30/04/2024 | v1.0.0 | Desarrollo de la primera versión. |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Índice de contenido**

[1.](#_heading=h.gjdgxs) Introducción 2

2[.](#_heading=h.gjdgxs) Listado de tareas realizadas 2

3[.](#_heading=h.30j0zll) Imágenes del desarrollo 4

4[.](#_heading=h.1fob9te) Estimación de costes 6

1. **Introducción**

En este documento se establecerán todas las tareas que se debe de realizar el estudiante 1 para cumplir con la entrega, dando una estimación de los costos de estas.

**2. Listado de tareas realizadas**


En esta sección se especificarán las tareas que hay que desarrollar en el deliverable 4 por parte del estudiante 1. Para cada una se dará una descripción de qué consiste, quién la implementa y el tiempo para llevarla a cabo.

**2.1 Tareas a realizar.**


| **Tarea** | **Descripción** | **Funciones** | **Rol** | **Tiempo planificado** | **Tiempo real** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test funcionales, proyecto | Implementar test informales | Implementar test informales | Developer | 150 minutos | 190 |
| Tests funcionales, historias de usuario. | Implementar test formales | Implementar test formales | Developer | 130 minutos | 110 |
| Testing report | Documento que explica que tests se han hecho y que rendimiento ha tenido. | Analizar todo los test, los bugs encontrados y el rendimiento de las pruebas con indices y sin estos. | PM | 150 minutos | 190 |
| Planning report | Listar las tareas que se tienen que llevar a cabo y dar una estimación de costes y tiempo. | Realizar el Planning report individual. | PM | 100 minutos | 60 |
| Progress report | Analizar cómo se ha llevado a cabo las tarea planeada, dando recompensas o penalizaciones dependiendo de la calidad que tenga | Realizar el Progress report individual. | PM | 40 minutos. | 10 minutos |
| Analysis report | Analizar los requisitos que no se han cumplido de forma satisfactoria y realizar un plan para corregir los fallos | Identificar la causa de fallo y buscar un plan de mejora | PM | 30 minutos | 23 minutos |
| **INTRODUCIR OPCIONALES** |  |  |  |  |  |
| Configurando el proyecto | Traer las nuevas funcionalidades de github. | Hacer fetch de las ramas y pull para traer las implementaciones realizadas en el D23 | Developer | 10 minutos | 50 minutos. |
| Añadir tareas a github. | Añadir las distintas tareas individuales a github y asignar a la persona encargada. |  | PM | 10 minutos | 15 minutos |

1. **Imágenes del desarrollo**

**Inicio**

****

**Desarrollo**

****





Imagen final



1. **Estimación de costes**

Una vez establecidas todas las tareas, vamos a realizar una estimación de cuánto nos va a costar realizar este entregable. Para ello tenemos que tener en cuenta que el estudiante 1 tiene varios roles a lo largo de las actividades.

| Rol | **Salario Hora(€)** | Tiempo estimado  (min) | **Coste Estimado**  **(€)** | Tiempo real  (min) | **Coste real**  **(€)** | **Diferencia**  **(€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista | **30** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| PM | **30** | 330 | **165 €** | 333 | **166,5 €** | **1,5 €** |
| Developer | **20** | 290 | **96,6 €** | 310 | **103,33 €** | **6,73** |
| Tester | **20** | 0 | **0** | 0 | **0** | **0** |
| **Total** |  | 620 min | **261,6 €** | 643 min | **269,83 €** | **8,23 €** |